填表日期： 年 月 日 紀錄編號：YYYMMDDooo
一、申請人資料：

單位 / 執行階段 本公司工作內容 教育部配合事項 / 1.專案執行前準備 籌組本公司專案小組 / 召開專案啟動會議 / 撰寫工作計畫書 指派單位窗口 / 參加專案啟動會議 / 審查本階段交付文件 / 2.需求訪談分析階段 訪談及界定軟體需求 / 資料結構分析及架構設計 / 製作需求確認書 / 視覺美術設計 / 製作系統雛型(Prototype) / 撰寫本階段各項文件產品 提供系統分析所需資料 / 與分析師共同界定軟體需求 / 確認軟體需求規格 / 審查雛形網站架構及確認 / 審查本階段各項文件產品 / 3.網站功能擴充階段 開發規範設計 / 資料庫結構設計 / 各程式單元之定義 / 訂定功能模組變數 / 設計程式單元間之介面 / 進行程式撰寫及單元測試 / 訂定網站測試規格及程序 / 擬定測試計劃 提供本階段工作所需資料 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 4.網站功能測試階段 實施功能模組間整合測試 / 實施網站測試及漏洞檢測 / 進行網站測試審查 / 實施網站整合測試 / 進行資料移轉及登錄作業 提供網站測試環境及資料 / 參與系統測試工作 / 審查測試結果及報告 / 審查本階段各項文件產品 / 5.文件製作階段 製作本階段各項文件產品 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 6.網站驗收階段 參與驗收會議 / 繳交期末成果報告 辦理驗收會議 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 7.網站維護階段 調整弱點掃描之弱點項目 / 修正BUG功能項目 / 客服諮詢服務 / 執行階段 本公司工作內容 教育部配合事項 / 1.專案執行前準備 籌組本公司專案小組 / 召開專案啟動會議 / 撰寫工作計畫書 指派單位窗口 / 參加專案啟動會議 / 審查本階段交付文件 / 2.需求訪談分析階段 訪談及界定軟體需求 / 資料結構分析及架構設計 / 製作需求確認書 / 視覺美術設計 / 製作系統雛型(Prototype) / 撰寫本階段各項文件產品 提供系統分析所需資料 / 與分析師共同界定軟體需求 / 確認軟體需求規格 / 審查雛形網站架構及確認 / 審查本階段各項文件產品 / 3.網站功能擴充階段 開發規範設計 / 資料庫結構設計 / 各程式單元之定義 / 訂定功能模組變數 / 設計程式單元間之介面 / 進行程式撰寫及單元測試 / 訂定網站測試規格及程序 / 擬定測試計劃 提供本階段工作所需資料 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 4.網站功能測試階段 實施功能模組間整合測試 / 實施網站測試及漏洞檢測 / 進行網站測試審查 / 實施網站整合測試 / 進行資料移轉及登錄作業 提供網站測試環境及資料 / 參與系統測試工作 / 審查測試結果及報告 / 審查本階段各項文件產品 / 5.文件製作階段 製作本階段各項文件產品 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 6.網站驗收階段 參與驗收會議 / 繳交期末成果報告 辦理驗收會議 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 7.網站維護階段 調整弱點掃描之弱點項目 / 修正BUG功能項目 / 客服諮詢服務 / 執行階段 本公司工作內容 教育部配合事項 / 1.專案執行前準備 籌組本公司專案小組 / 召開專案啟動會議 / 撰寫工作計畫書 指派單位窗口 / 參加專案啟動會議 / 審查本階段交付文件 / 2.需求訪談分析階段 訪談及界定軟體需求 / 資料結構分析及架構設計 / 製作需求確認書 / 視覺美術設計 / 製作系統雛型(Prototype) / 撰寫本階段各項文件產品 提供系統分析所需資料 / 與分析師共同界定軟體需求 / 確認軟體需求規格 / 審查雛形網站架構及確認 / 審查本階段各項文件產品 / 3.網站功能擴充階段 開發規範設計 / 資料庫結構設計 / 各程式單元之定義 / 訂定功能模組變數 / 設計程式單元間之介面 / 進行程式撰寫及單元測試 / 訂定網站測試規格及程序 / 擬定測試計劃 提供本階段工作所需資料 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 4.網站功能測試階段 實施功能模組間整合測試 / 實施網站測試及漏洞檢測 / 進行網站測試審查 / 實施網站整合測試 / 進行資料移轉及登錄作業 提供網站測試環境及資料 / 參與系統測試工作 / 審查測試結果及報告 / 審查本階段各項文件產品 / 5.文件製作階段 製作本階段各項文件產品 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 6.網站驗收階段 參與驗收會議 / 繳交期末成果報告 辦理驗收會議 / 審查本階段各項文件產品 / 點收本階段交付文件產品項目 / 7.網站維護階段 調整弱點掃描之弱點項目 / 修正BUG功能項目 / 客服諮詢服務 / 位	教導處	姓名	吳士良
職稱	教務組長	電話	0985700096
電子郵件帳號	randy2023@ms.tyc.edu.tw	學校代碼	033601

二、應用系統帳號及用途：
編號	申請類型	業務名稱名稱	用途說明	帳號建置人員簽核	校安科核章
1	□新增（附件1） □異動 □註銷 / □合併（附件2）	□校車填報 / □識毒入班宣導		日期：
2	□新增（附件1） □異動 □註銷 / □合併（附件2）	□校車填報 / □識毒入班宣導		日期：
3	□新增（附件1） □異動 □註銷 / □合併（附件2）	□校車填報 / □識毒入班宣導		日期：

註：
本申請單填畢後，請寄回系統服務信箱
信箱：k12csrc@mail.ntcu.edu.tw

附件1-新增帳號
表報系統新增帳號資料表
學校代號	033601
校名(全銜)或單位名稱	桃園市立文青國民中小學
申請帳號 / (6碼以上英文+數字)	A033601 / □帳號為單位主權限帳號 / 說明：帳號為個人使用，不可共用帳號。
承辦人姓名	吳士良
承辦人業務處室	教導處
承辦人職稱	教務組長
承辦人公務電話	033594000
承辦人公務信箱	randy2023@ms.tyc.edu.tw
注意事項確認 / (確認後請打勾)	■帳號為個人使用，不得共用。 / ■承辦人變更時，請先協助新承辦人建置新帳號，再進行帳號權限變更。 / ■務必妥善帳號密碼管理員則，保存自身帳號密碼，且不使用學校代碼、身分證字號等作為帳號密碼。 / 說明：請務必確認注意事項內容。

附件2-合併帳號

系統帳號整併一覽表
序號	縣/市	鄉/鎮 / 市/區	校安帳號(主)	學校名稱(主)	校安帳號(被併)	學校名稱(被併)
1	○○市	○○區		○○市○○區○○國民小學		市立○○國小