臺灣高等檢察署

檢察機關業務資料通報系統
違反偵查不公開資料建置案

企劃書徵求說明書

民國114年06月

版本：1.0
目錄

企劃書徵求說明書

專案名稱及背景說明
## 1.1 專案名稱
臺灣高等檢察署「檢察機關業務資料通報系統—違反偵查不公開資料建置案」(下稱本專案)。
## 1.2 背景說明
為維護偵查程序之順利進行及真實發現，與保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私、安全，並確保被告受公平審判之權利，以落實無罪推定原則，偵查不公開之。
針對現行偵查不公開業務資料分佈於各檢察署內部，其所提供的資料數據內容未盡相同，甚至填報錯誤資料，造成法務部相關業務單位統計上的困難及耗時，故由法務部檢察司律定相關偵查不公開資料業務內容，藉以提升行政效率及資料整合能力。
專案性質描述
## 2.1專案目標
本專案為便於各檢察機關登載違反偵查不公開資料作業，並提供各檢察機全球資訊網偵查不公開新聞專區資料及匯整相關數據等功能，將業務資訊化方式，藉以提升行政效率及資料整合能力。
## 2.2專案範圍
### 2.2.1組織範圍
法務部及所屬檢察機關
### 2.2.2業務範圍
偵查不公開系統各項功能相關作業，詳如3.2整體需求說明。
## 2.3專案時程
（一）本專案期程自決標次日起至民國114年9月30日(含)前完成。
（二）本案所訂時程或期程若無特別指明，皆以日曆天為計算依據。
（三）截止時間為到期日或截止日之本署下班時間(17:30)，若因故停止辦公致未達原截止時間(提早下班)，則以次一辦公日之同一截止時間代之。
## 2.4付款條件
廠商於專案完成後，遞交完成報告書通知本署進行驗收，經本署驗收合格後，一次支付總價款。
專案作業需求說明
## 3.1現況概述
### 3.1.1 網路及整體架構說明
（一）網路環境架構
本專案建置於本署內部網路內，提供本署及所屬機關查詢使用，本專 案不得連結網際網路，且不可與無線網路串接。
## 3.2整體需求說明
### 3.2.1業務功能需求
（一）偵查不公開檢討會議登打
提供給各機關依據定期或者不定期會議輸入檢討報告及處分情形。
１、會議內容登打：
（１）會議日期(依年度、每季或臨時會議)。
（２）輸入填報機關、蒐集件數、進入小組討論件數、應調查件數、成立件數及處分人數(行政或刑事處罰人數)。
２、成立案件登打：
（１）依據各階段結果確認，依照記錄登打成立案件詳細資料。
（２）處分內容登打，包括填報機關、姓名、受懲處機關、簡要事實、處分內容等。
（３）被處分者基本資料登打。
（二）彙整統計
提供依據機關彙整統計及報表。
１、彙總統計：各機關可依據年度彙整蒐集件數、進入小組討論件數、調查件數、成立件數、處分人數。
２、資料匯出及產製報表。
（三）查詢案件內容
提供案件查詢功能。
１、檢討會議查詢：依據機關、年度等條件查詢偵查不公開檢討會議資料。
２、系統提供輸入查詢條件，查詢受處分案件紀錄，可輸入填報機關、受處分人等進行查詢。
３、針對簡要事實描述部分，提供輸入部分字串調閱符合條件的所有紀錄。
（四）定期將數據反饋給檢察機關外網
系統提供下載功能，由機關使用者自行下載資料應用。
１、依每月、每季或半年更新時程，各機關使用者可透過系統將彙整數據資料下載。
２、檔案下載格式為EXCEL或ODF等格式。
（五）系統管理及資料庫建置
系統提供帳號、權限等管理功能。
１、帳號管理功能：可新增、刪除及停用帳號。
２、權限設定功能：可設定各帳號所能操作的功能。
３、系統登入及首頁：提供系統輸入帳號、密碼登入畫面，首頁含公布欄等訊息。
４、因應前端查詢需求資料庫設定全文檢索欄位。
５、LOG紀錄：記錄使用者操作紀錄。
## 3.3系統技術需求
### 3.3.1工作標準需求
（一）文件製作
１、文件製作標準請參考經濟部工業局委託中華民國資訊軟體協會編製的「軟體技術開發文件指引手冊」，若有不同建議之文件格式須經本署同意。
２、廠商提供之文件皆須於封面標示文件名稱、文件代號、版號及日期。
（二）開發工具與程式語言
同一類應用系統以使用一種程式語言為原則，如有特殊需要，需經　本署書面同意。廠商應指明程式語言對應的開發工具及版本。（例：使用VB.NET 及 Visual Studio 2019 開發）
（三）軟體開發方式
專案開發技術架構須有一致性，採用物件導向分析與設計之方法及電腦 輔助軟體工程工具發展。以採用UML（Unified Modeling Language）為 模式語言的標準為原則，若使用其他模式語言須經本署同意。
（四）共通需求
１、系統設計面
（１）應用程式應採Web方式開發，如有不同開發方式，須經本署書面同意。廠商如需搭配非本署現有環境所能提供之軟體（或中介軟體）時，須經本署同意並免費提供本署安裝、使用。
（２）應用系統使用的資料庫管理系統須經本署同意。
（３）系統之設計應考量系統整體性及欄位定義一致性。
（４）應用系統（含檔案）內日期欄之民國年欄位，除特殊需求外均須訂為三位數。
（５）Web應用系統須能於{Firefox 、Chrome、Microsoft Edge最新版本}正確執行。
（６）畫面之解析度以1024x768為原則，字型以small font為原則，但在不同解析度亦能正常顯示。如廠商有更好之建議，經本署同意後方可變更。
（７）應用系統應採用明確易懂的輸入格式，一致的功能鍵及一致的畫面風格，並必須經本署同意且在Prototyping時展示；線上作業應可同時開啟多個視窗，以方便使用者可自由切換視窗。
（８）畫面上之輸入欄位須具嚴謹之檢核，輸入內容不符檢核條件時，應提示錯誤訊息。有錯誤時應給予錯誤之訊息並告知原因；代碼欄位須提供Help視窗或下拉式選單，並可直接由鍵盤輸入。
（９）代碼標準：以本署既編代碼為準，另訂代碼須經本署同意。
（１０）列印之報表均應加印程式代號、製表日期、頁次及資料起迄日期；大量列印之報表並須提供選擇補單之功能，並須印出輸出入有關件數以供核對；視窗下列印之報表須提供預覽列印之功能，便利使用者決定是否列印。
（１１）對於列印之報表，廠商須於訪談時確認該報表要在何種印表機上列印；為減少套版紙之種類，對需列印格式之報表，以同時印出格式與資料為原則，但以套版紙大量列印者，不在此限。
（１２）廠商設計資料庫時應建立資料字典，對資料欄項（Field）作欄項名稱、欄項定義及屬性之登載。
（１３）對使用者端(伺服主機端)應用軟體之更新，廠商應提供一套完善的版本控制及派送機制；另該機制內應有版本檢查之功能，對版本未變動之應用軟體，應避免每次作業時均要由主機或工作站下載應用軟體，以節省下載時間。
２、一般規定
（１）廠商依專案各階段時程交付相關文件紙本及電子檔，有關文件種類、數量及製作規範詳見3.5，系統驗收階段並交付程式原始碼、可安裝之程式系統。
（２）廠商在系統分析階段完成前，須先對本署作整體系統架構及功能畫面初步設計之prototyping，並提出各項標準之建議供本署選用，前述技術架構經本署確認且各項標準經本署選定後，廠商即須遵守使用。
（３）廠商交付之程式應含原始程式碼及目的程式碼，原始程式碼範圍須涵蓋應用主程式及承包廠商自行開發的副程式館(sub_program library)及工具程式館(toolkit library)。
（４）為配合作業需要，對跨各不同主機及跨不同機關之網路作業、資料庫本身之網路作業（包含網路之銜接介面、安全機制、安全紀錄等）及資料傳送介面，廠商須負責作整合規劃。
（５）廠商提供或援用之軟體均須為合法授權之軟體。
（６）應用系統內新增之資料命名（TABLE、COLUMN、PROGRAM、REPORT）須遵循既有系統之命名原則；若為新開發之應用系統，程式名稱應遵循本署之命名原則。
（７）廠商人員應遵守本署辦公處所規定外，凡未經本署同意不得任意變更電腦硬體、軟體或資料，或攜出本署辦公處所；對本署硬體、軟體或資料之作為不得對本署隱瞞。
（８）廠商作業發生意外時，除應立即採取搶救、復原、重建及對本署與第三人之賠償等措施外，並應在事故發生時立即向本署告知及提供建議作為，並在24小時內告知回復情形，如本署在現場有所指示時，廠商應遵照辦理。
（９）若系統有跨越軟體、硬體、網路之問題，不易歸屬權責時，廠商應協助解決或證明非該系統之問題，不可推諉。
### 3.3.2安全控管之需求
（一）廠商應依循「個人資料保護法」、「資通安全管理法」、「資通安全管理法施行細則」及「資通安全責任等級分級辦法」之規定及防護基準需求與本署資訊安全管理系統(ISMS)之相關規定辦理。
（二）廠商增修本系統應符合「資通安全責任等級分級辦法」附表十「資通系統防護基準」之普級技術面控制措施，並併入「資安檢測報告書」交付附件9-10「資通系統防護基準查檢表（技術面）」供查檢符合性。
（三）本案如使用政府核發之憑證進行身分認證或數位簽章，廠商應進行應用系統安全性檢查，查核項如附件9-11「應用系統使用公鑰憑證處理之安全檢查表」，並交付本署。
（四）資訊系統作業環境需求
１、不得以網路上的芳鄰（如TCP 445埠）進行任何形式之存取。
２、為考量資料整體性安全，應用系統處理機敏性資料，必須規劃完整資料傳輸安全機制（如TLS傳輸層安全性協定等已經發表和鑑定過的加解密演算法，不可自行創造），以確保資料之可用性、正確性及保密性，善盡保護各項交易不被盜取、竄改、入侵，所規劃之資訊應用系統須支援TLS等安全性規格並列明。
３、須提供完整之應用系統程式及資料庫之備份及回復作業，並配合本署辦理應用系統程式及資料庫回復演練。
４、廠商維護本署資訊應用系統，須至本署或本署指定之機關處理時，廠商應規劃相關之安全機制（防止非維護人員之入侵），若經由內網執行異地維護，須依「法務部及所屬機關使用遠端遙控軟體之作業程序」辦理。
５、廠商應明列系統所需使用之通訊埠及服務、目錄權限等資料於設計文件中。
６、Web應用程式如有存取本機（Local）資源需求者，廠商採行之技術，須經本署同意。
（五）系統存取管控
１、對敏感性系統須提供限制特定IP、使用者帳號限制於某IP之功能，並具備階層式權限管控功能，可依不同角色（role-based）進行授權，且須保有稽核軌跡。
２、應用系統對使用者登錄資料做欄位檢核，防止應用系統被利用異常資料進行惡意攻擊。
３、電腦作業系統下之檔案及資料庫內之資料表，須提供賦與至少有讀、寫及是否可執行之權限功能。
４、對指定之table、file進行新增、刪除、更新、查詢時，廠商須設計系統共用之log file，記錄每筆資料之鍵項（key value）及相關資料，以供安全稽核之用，惟此log file之內容須先經本署同意。
５、廠商應對各項系統稽核紀錄提供乙套整合的備份(Backup)、清理（Clear up）、回存(Restore)、查詢及列印之相關程式。
６、應用系統須做到每位使用者(User)可只用一個帳號(User-ID)及密碼(Password)，其sign-on一次後，即可依個人之權限，進入具有權限作業之選單畫面，點選其要進入之應用系統作業，而不需逐個應用系統sign-on；唯此User僅sign-on一次之功能須不得影響資料庫、作業系統、應用系統等個別安全管控之需求。
７、應用系統對User之各項授權資料須鍵入一共用之table內，供各子系統共用。
８、當使用者閒置超過20分鐘未操作系統時，應將使用者強制登出，使用者必須重新簽入（sign-on）系統方可繼續操作。
（六）帳號及密碼管控
１、任何使用者帳號（account）簽入（sign-on）時，均須要求輸入密碼確認，密碼設定最少應由8位英文字、阿拉伯數字、英文字大小寫、特殊符號，以上四取三項之複雜性原則組成，密碼不得與帳號相同。使用預設密碼簽入系統時，並應於簽入後要求立即變更。
２、密碼須可由系統管理者設定其生命周期 (Password aging ，即該密碼使用一段時間後必需被強迫更新，否則於到期日後無法進入系統中使用，並於到期之日一定天數前開始提出修改密碼之警訊)，且不得沿用前三次的密碼；密碼之更改須可由終端使用者自行為之。並應提供可由系統管理者設定。當使用者連續輸入密碼錯誤達一定次數時，該帳號之使用權應即被停止，需待系統處理後方得回復其功能。
３、本系統使用之所有密碼資料，在輸入時應予遮蔽，且皆不得撰寫於程式內或以明文型態存放，使用者密碼必須以單向函數方式加密存放，若有特殊需求須經本署同意後辦理。
（七）安全漏洞及弱點修補
１、本署定期或不定期進行之弱點掃描及入侵偵測所發現之弱點，廠商須配合進行修正，並交付修補完成之資安檢測報告。
２、本專案執行環境之韌體、作業系統及第三方支援軟體(如：驅動程式、資料庫系統、軟體元件…等)，若有安全漏洞，且原廠已發布更新程式或修補方式時，廠商須配合本署進行更新、修補。在原廠尚未發布修補程式之前，或有不可歸責廠商之事由，廠商須配合本署進行緊急之應變處理。
３、有關於前款更新、修補，廠商提供之應用程式在進行升級或漏洞修補後，不應影響應用程式正常執行，應用程式如需配合變更設計或調整設定時，廠商應配合處理。
４、為配合漏洞修補程式發佈至本署所屬機關，廠商須無條件協助本署進行軟、硬體設備之安全漏洞檢測服務，測試無誤後由本署通知所屬機關配合辦理漏洞修補作業，以提昇軟、硬體設備之資訊安全。
５、廠商交付開發之程式碼，不可含病毒、木馬程式或任何惡意程式，若有因可歸責於廠商之情事而造成本署傷害，廠商須負賠償之責。
６、如因病毒或系統漏洞造成損毀，廠商應於接獲本署或所屬機關通知後4(離島16)小時內至指定地點協助執行漏洞修補及系統重建等工作。
７、廠商應於驗收前交付本署通過 Injection Flaws、Cross-Site Scripting 等OWASP所發佈的最新十大Web弱點檢測之資安檢測報告，經廠商品管團隊人工複測無惡意程式，並交付經本署同意之第三方檢測無上揭資安弱點之證明文件後，本署始辦理驗收。
８、系統上線前須通過本署之弱點掃描要求，系統上線後，若有程式增修，仍須經工具檢測及經廠商品管團隊人工複測無惡意程式，並交付資安檢測報告後，方得交付本署。
９、防毒解決方案：須配合本署既有之防毒機制及架構辦理電腦病毒之防制。
（八）資訊安全稽核
１、廠商須依本署資安需求對於所開發或維護之系統、參與人員及程式執行系統安全檢查作業，並提供業務檢查報告(附件9-6「業務檢查報告大綱(範本) 及業務檢查報告查核表」)，另若發生違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，廠商應立即依資通安全管理法施行細則第4條第1項第6款規定，通知本署或所屬機關及採行之補救措施。
２、本署得對廠商依契約第九條第十款規定辦理定期或不定期資安稽核作業。如有發現違反本署資安之事實者，本署得依本案契約相關規定及罰則辦理。
３、應用系統應提供以下各事件發生時之事後稽核紀錄，且該紀錄至少應含發生時間、使用者帳號及IP位址等資訊：
（1）登錄失敗（Login fail），超過一定次數後，應提出警訊予系統負責人。
（2）顯示使用者上次登錄時間。
（3）有關資料之新增、修改、刪除應在資料欄位內記錄最後資料之使用者帳號、發生時間及修改人之IP位址；對於重要檔案查詢及系統管理者之每一作為亦應記錄發生時間、使用者帳號及IP位址。
（4）企圖取得系統管理者控制權力或企圖偷取他人有效執行權力之紀錄（如UNIX中非法使用su指令之紀錄）。對於高安全等級系統，並應提出警訊予系統負責人。
（5）系統管理者每次登錄、存取、處理紀錄。
（九）保密切結：為避免建置開發之程式隱藏留有任何形式之系統後門，危害未來系統及資訊安全，廠商代表人及參與本案之個人皆應簽署本署保密切結書(附件9-1)保證絕無此類情形發生之可能，否則須負損害賠償責任。
（十）廠商若對本署之資訊安全控管措施如有更佳建議，經本署同意後得取代原條文之要求。
## 3.4環境需求
### 3.4.1硬體/軟體之作業環境
電腦硬體
本案應用程式伺服器、資料庫伺服器等，將由本署完成建置。
軟體環境概述
架構組件	產品規格
作業系統	Microsoft Windows Server 2016 64Bit（含以上）
通信協定	HTTPS
資料庫管理系統	Microsoft SQL Server 2016 STD 64Bit（含以上）

## 3.5管理需求
### 3.5.1專案期程
本專案各階段時程詳述如下，各工作時程得提早完成，惟須經本署同意。
階段	工作內容	交付時間	備註
1	專案管理計畫書	決標次日起15天
	系統設計規格書	決標次日起45天
	程式設計規格書	決標次日起45天
2	系統測試報告書	114年9月30日(含)前
	資安檢測報告書
	應用系統原始程式碼及目的碼暨安裝程式光碟片
	系統管理手冊
	系統使用者操作手冊
	業務檢查報告書

### 3.5.2專案管理方法
(一)廠商須於企劃書中詳細說明專案管理計畫、專案組織及人力分派、問題管理、品質保證措施等。
(二)廠商應根據工作項目及流程，詳列各階段之工作檢核點，於各檢核點提供階段性文件供本署審核，以便掌控時效。
(三)專案進行期間，廠商就本專案與本署資訊室進行之協商、說明、報告、簡報等，均須指派參與本專案之專案小組人員出面行之。
(四)專案進行期間，本署得視需要召開專案管理會議，並依當次會議需求指派廠商特定人員出席會議。
(五)每次會議紀錄由廠商指派一員進行紀錄，交本署審視同意後，列為專案內容之一。
### 3.5.3專案組織與人員能力需求
（一）承包本專案之廠商須成立專案小組，其成員如下表所列：
職稱	人員數	能力要求
專案經理	1	5年以上系統發展及軟體工程之經驗
系統分析師	1	3年以上系統發展分析經驗
程式設計師	2	3年以上程式開發經驗

（二）專案經理、系統分析師各應指定相同條件之備援人力1名。
（三）專案小組工作人員名單（含簡歷、工作內容、休假代理人員及備援人員）須於企劃書內載明，前述名單各職稱人員數非經本署同意，不得任意減少。本案專案經理、系統分析師如需異動，廠商應於異動前函知本署，並檢附接替人員相關學經歷證明文件供本署審核，如經本署審核通過，應自接獲通知之日起，並行作業10個工作日，再由本署視並行作業情形通知廠商是否同意更換。
（四）本署對於工作進度落後或有礙於進度情事發生時得要求廠商更換或加派作業人員，亦不得增加費用。
### 3.5.4需求異動管理
（一）經雙方確認約定事項（包含企劃書徵求說明書、系統需求規格書、系統設計規格書等）若有任何變更需求，本署資訊室得以書面或電子郵件向廠商提出變更需求。
（二）異動分析由雙方專案負責人依異動性質之需要，邀集相關人員進行評估可行性及對契約、資源（人力、設備）、時程的影響。
（三）修定範圍、時程：若變更需求為規格確認後應用系統驗收完成前、保固時5%之變動內，本署不另支付費用，廠商須配合辦理。
### 3.5.5保固需求
共通性保固服務工作需求：
1. 保固期間本署因業務需要得要求廠商進行軟體問題檢測、效能調校及基本操作建議，廠商不得拒絕。
2. 廠商須負責辦理本案各項技術移轉，軟體及應用系統之教育訓練，並在契約存續期間內負責提供系統及程式維護之技術指導。
3. 全案驗收完成日起，應用系統部分由廠商提供一年之免費保固服務。
4. 維護契約之費率，應用軟體維護費用不超過原開發及推廣金額之10％為原則，且不得高於廠商投標時所承諾之維護費率，但得視主管機關公布之躉售物價指數酌予調整。
5. 廠商於系統作業服務異常後，應蒐集相關異常訊息與數據，提供本署據以研判問題並協同其他相關維護廠商（如資料庫、設備、作業系統、網路等）共同解決可能發生原因。
6. 保固標的物有軟、硬體移轉、架構設定、調整之需求時，廠商應於接獲本署通知後3個工作日內提出變更計畫及進行期程，經本署同意後進行計畫內相關之調整、設定、安裝及測試等作業，並確保變更後之相關資訊作業可正常運作。
7. 保固標的物有軟、硬體架構或設定等之調整，而變更本署既有作業流程者，廠商應製作並提供本署書面之標準作業流程，並應本署需求提供必要之教育訓練。
8. 為配合本署緊急應變作業需要以避免系統服務中斷，廠商須配合製作維護標的物之系統災害回復作業手冊，並於維護標的物架構改變時，修改系統災害回復作業手冊。
9. 本署進行災難回復演練作業時，廠商應依本署需要到場協助相關演練作業及系統重建、回復等工作。
10. 本署得視本專案實際執行情形，要求召開相關會議及提供保固標的物之相關資料，廠商不得拒絕。
11. 本署對保固標的物之系統軟、硬體有病毒碼更新、安全漏洞檢測與修補等之需求時，廠商應協助處理。如因病毒或系統漏洞造成損毀，廠商應依本署需要於通知後4小時內到場協助執行漏洞修補及系統重建等工作。
12. 本署於本專案內取得之作業系統、資料庫管理系統或其他套裝軟體，若有小幅改版或升級者(版本次級編號(minor version)(含)以後變動者，如3.1版升為3.5版)，於保固、維護合約期限內，依本署業務需要，廠商須負責提供新版軟體，並協助本署進行升級。
1. 軟體保固服務工作需求：
  1. 保固期間廠商須指派資料庫管理師負責顧問支援資料庫維護工作。
  2. 應用系統及程式無法正常運作問題之排除、修正及除錯。
  3. 在本署原提需求功能架構下，因業務需求變更涉及原有應用系統程式其報表、畫面、檔案等格式調整或欄位之增減變動或程式功能調整等修改。
  4. 前述各項修正、補足、調整並需更新或補足相關文件；每季交付光碟內容應包含本季程式修改清單，及標示上述修改文件之修改內容電子檔案。
  5. 為因應實際業務需要而需調整系統功能所增修之程式，在總程式支數或投入人力變動幅度5%範圍內，不另付費予廠商。
  6. 廠商依據本署系統需求修改說明單(附件9-5)進行應用系統功能增修時，應檢附系統修改說明，交付系統負責人複核無誤後方算完成。
### 3.5.6服務水準
關於本案服務水準規定如下所述，有關廠商服務水準要求及相對罰則參考3.5.7：
（一）系統可用率
1. 當系統無法正常運作時，廠商應於接獲本署電話、傳真、電子郵件或書面等通知後，4小時內至本署指定地點或至現場進行處理，原則自通知時起8小時內，將該系統回復正常運作。
2. 為保障本案系統可用率，廠商在保固期間其全年作業持續性之水準必須滿足本節所列之需求。
3. 系統整體可用率須達99.7 %以上。以年(365天，每天以24小時計)為計算單位,每年系統無法作業的時間累計不得超過26小時且全年不得超過3次。有應用系統、資料庫、系統軟體造成該作業主要功能停頓者，即視為系統無法作業。
（二）效能規範
本節所列各種需求標準，乃用以評估系統整體品質與績效，廠商所建置系統必須符合或優於本規範需求。包含：
作業績效：規範績效評估之系統環境、項目、條件及要求標準。
作業回復：規範主機作業故障、異常時之系統備援及回復能力。
系統效能之調整：規範廠商對於保障本案線上作業反應時間之責任義務。
１、作業績效
本項作業績效於本案之系統上線後執行，若結果不符下列要求者，應於提出報告調整修正，但有特殊狀況經本署同意者不在此限。
（1）績效評估之系統環境
系統績效評估之系統環境以實際運作環境評核且下列要求需符合本案規格書規定：
Ａ、系統配置。
Ｂ、資料庫管理系統。
Ｃ、應用系統。
（2）應用系統績效評估項目、條件及要求標準
廠商開發之線上作業程式，於本署伺服主機建置所在LAN環境內之作業尖峰時段，以實際作業環境執行50人數、100交易筆數、重複100回合測試，其平均回應時間以不超過3秒為原則。但程式處理繁雜或其他特殊原因，經本署同意者不在此限。
２、作業回復
廠商建置之系統應提供系統備援機制及故障回復能力，以確保作業順暢。
（1）系統備援能力
正式服務主機故障時，另一部備援主機應能於15分鐘內接替作業。
（2）故障回復能力
當系統運作中，因軟體、硬體或外來因素造成系統故障無法作業；待故障原因排除後，系統應有完整的故障回復能力。
３、系統效能之調整
本案廠商應在原預估處理之資料量未增加前提下，自本案之系統上線及測試驗收合格起一年內，如線上回應時間超過本規範要求時，廠商應負責於一個月內完成調整；如因處理之資料量增加，則依增加部分佔原預估資料量百分比之四分之一比例適度延長線上回應時間。
例：原預估資料量為1000GB，第二年增加500GB，合計共1500GB，其增加比例為500/1000×100%=50%，50%×0.25=12.5% 則自第二年起線上回應時間應可延長為原訂標準之112.5%。
（三）不中斷服務
１、災害復原：為避免本系統服務中斷，廠商應依系統災害回復作業手冊所定步驟執行系統復原測試作業。前開測試結果應經本署認可。
２、不可抗力：如因契約之遲延履約所定義之不可抗力因素，致廠商無法履行其服務之全部或部分義務時，廠商應於不可抗力發生後24小時內以書面通知本署，除備援服務地點亦受不可抗力影響致無法提供備援服務之外，在不可抗力期間持續中，廠商仍應對備援系統履行其服務義務。
（四）本案期滿、解除或終止之效力，依下列規定辦理，惟若契約期滿後接續承商為本案廠商者，本項可免執行。
１、廠商應於本案契約期滿、解除或終止契約時，於接獲本署通知後，依本署指示提供本署及本署擬另行委託承接本案之第三人（以下稱「新承商」）下列協助，以完全移轉本案之服務予本署及新承商執行。
（1）移轉前之服務及相關事項：
Ａ、停止所有非關鍵性軟體之更改。
Ｂ、將移交期間內廠商應遵守之程序通知本署或新承商。
Ｃ、製作移交清冊，並與本署及新承商共同清點所有文件、資料及程式。
Ｄ、以本署要求之格式，提供原始碼電子檔及其清單。
（2）移轉期間：
Ａ、將現行資料庫設計綱要（包含但不限於：資料庫定義、資料表定義、欄位定義、檢視表定義、資料庫字典、主鍵、外鍵、索引鍵、約束條件、資料表關聯、預存程序、使用者函數、全文檢索定義等及其說明）電子檔 (附目錄)移交本署及新承商。
Ｂ、協助載入資料庫。
Ｃ、協助各項基本服務之移交，並教導本署及新承商各項基本服務執行之相關資訊。
Ｄ、協助執行平行操作至雙方議定之時間（至少至期滿、解除或終止後20工作日）止。
（3）移轉後之服務：於契約期滿、解除或終止後6個月內，若接續之承商非本案廠商，廠商有義務回答本署或新承商本案服務有關之疑問。
2、於契約期滿、解除或終止後6個月內，廠商應返還以前持有屬於本署所有之資料，並由廠商簽署「資料返還、銷毀及刪除切結書」（附件9-7)，提交予本署，切結已確實履行所有屬於本署資料之返還、銷毀及刪除，並留存前揭資料返還、銷毀或刪除之紀錄（含方法、時間、地點、證明方式等）供本署查驗。
(五)本署得視實際執行情形，要求召開相關會議，廠商不得拒絕。
### 3.5.7專案管理之要求及罰則
（一）本署得依以下之要求及罰則規定，對廠商履約標的及工作表現予以考核評量，扣點數累計逾2點，每逾1點計罰懲罰性違約金：非保固期間為本案標的物總價款0.3%；保固期間為本案標的物總價款0.1%。
1、廠商對於本專案之執行應符合本案之各項需求、規定或規範（如文件內容、程式測試、諮詢服務滿意度、保固維護等），若經本署要求改善，而仍未於期限內改善完成，則計罰1點，若再經本署書面通知改善，廠商屆期仍未改善者，計罰2點，得連續計罰。若再發生同一類型違約事項，除依違約計罰基準表計罰外，另加罰2點。並適用契約有關審查、查驗及測試之相關規定。
2、廠商履約時，若其行為結果影響本署安全、業務停頓或造成本署形象受損之事實時，除依違約計罰基準表規定辦理外，每次另計罰總價款5%之懲罰性違約金。
3、同一評估項目具有二種（含）以上之評斷方式者，如廠商同時違反二種（含）以上之評斷基準時，其計罰方式係採罰則較重者。
4、違約計罰基準表：本表評斷方式之故障總時數，係由接獲本署通知後之時間點起算。

評估項目	評估內容	評斷方式	評斷基準	超越基準之計罰方式
一、專案管控能力	1.專案各階段履約期限(不含最後履約期限)。	未於規定或通知期限內完成。	自期限或限期改善次日起算。	每次按超過之日數每日計扣2點。
	2.專案最後履約期限。	未於規定或通知期限內完成。	自期限或限期改善次日起算。	按逾期之日數計算違約金，每日以總價款0.5%計罰逾期違約金。
	3.專案驗收後應履約事項。	未於規定期限內完成或提交相關文件。	未依規定辦理。	每次按超過之日數每日計扣2點。
二、系統保固能力	經會議決議修改功能。 / 系統需求修改說明單之處理。	未於規定或本署通知期限內完成。	自期限或限期改善次日起算。	每次按超過之日數每日計扣2點。
三、系統故障排除能力	確保系統正常運作。 / 提供軟、硬體設備設定、調整、檢查、測試等服務。	系統故障未於通知後4(離島16)小時內至本署或所屬機關指定地點，並自通知時起8（離島24)小時內修復完成。	未依規定辦理。	每小時計扣1點。
		累計每年故障總時數或次數。	各機關故障時數每機關累計每年不得超過26小時全年不得超過3次。	每機關每年累計故障次數或時數超過部分，每小時、每次計扣1點。
四、人員履約品質	諮詢服務。	1.電話諮詢如未於當次電話解決，且未於4小時內回應後續處理方式。 / 2.電子郵件或傳真諮詢未於24小時內回應後續處理方式。 / 3.若經使用者或本署人員反應處理態度不佳，且經查證屬實者。	未依規定辦理。	每次計扣1點，若經書面通知改善而未改進者，每次再計扣2點。
	遵守工作規範。	1.未遵守工作規範及作業程序（如保密切結、資安規定、工作區管理規則、程式維護及交付等作業）。 / 2.未落實廠商內部作業品質查核。	未依規定辦理。	每次計扣1點，若經書面通知改善而未改進者，每次再計扣2點。
	增修系統作業之正確性及完整性。	1.系統派版或更新時，未能提供業務正常作業。 / 2.資安檢測文件不完整。	未依規定辦理。	每次計扣2點。
	出席或主持會議	本署指派廠商應出席或主持會議之人員，該人員未出席或主持會議。	未依規定辦理。	按每人每次計罰1點
五、文件品質	交付系統光碟及文件。	未遵守要求確實、完整撰寫系統相關文件、製作完整系統光碟。	未依規定辦理。	每次計扣1點，若經書面通知改善而未改進者，每次再計扣2點。
六、資通安全作業	遵守本署相關資通安全作業規定，落實資安檢測、修補。	1.未配合弱點修補並協助撰寫及更新系統災害回復作業手冊，但有特殊狀況經本署同意者不在此限。	未依規定辦理。	每次計扣1點，若經書面通知改善而未改進者，每次再計扣2點。
		2.經本署重複檢測出，曾要求廠商改進之相同資安弱點、漏洞或惡意程式，但有特殊狀況經本署同意者不在此限。	未依規定辦理。	每次計扣2點，若經書面通知改善而未改進者，每次再計扣4點。
	應用系統設計未臻嚴謹，致遭受駭客或政府機構舉辦攻防演練攻擊成功。	1.導致本署或所屬機關業務中斷、實質損害或遭攻防演練攻擊成功，但有特殊狀況經本署同意者不在此限。	遭受攻擊(含攻防演練)成功。	每次按契約總價金計罰5%之懲罰性違約金。
		2.經本署委託之第三方檢測發現系統弱點或漏洞，且風險程度達中級(含)以上，但有特殊狀況經本署同意者不在此限。	發現系統弱點或漏洞。	每次計罰總價金2%之懲罰性違約金。
	因系統漏洞、未採取適當防護措施或人員管理疏失，致機關所擁有之敏感或個人資料外洩或遭竄改。	1.機關所擁有之敏感資料外洩或遭竄改。	未依規定辦理。	1.每次計罰總價金5%之懲罰性違約金。 / 2.因敏感資料外洩或遭竄改，致須對第三方進行賠償時，賠償金額由廠商負責。
		2.機關所擁有之個人資料外洩或遭竄改。	未依規定辦理。	1.每次計罰總價金5%之懲罰性違約金。 / 2.因個人資料外洩或遭竄改，致須對第三方進行賠償時，賠償金額由廠商負責。
七、資安事件作業時效	1.知悉發生資安事件之通報、損害控制或復原作業時效。	1.未於知悉1小時內通知機關，並採取適當之應變措施。 / 2.未於接獲機關通知1小時內，採取適當之應變措施。	未依規定辦理。	每次計扣1點。
	2.完成損害控制或復原作業之時效。	未於知悉資通安全事件後72小時(重大資安事件為36小時)內完成損害控制或復原作業。	未依規定辦理。	每逾8小時計扣1點。
	3.調查及處理資安事件之時效。	完成損害控制或復原作業後，未於1個月內送交調查、處理及改善報告（或協助機關調查處理）。	未依規定辦理。	每逾1日計扣1點。
八、進行作業系統、資料庫系統版本提升及資料移轉	提供本案範圍內應機關之需要將系統移至其他相容主機運作或進行原機升級。	未於本署通知後2日曆天完成。	自期限次日起算。	每日計扣3點。
九、人員更換	1.專案經理、系統分析師(如需)、駐點人員(如有)之退出或更換。	1.未經本署書面同意退出或更換者。	未依規定辦理。	每退出1人或更換1人，計罰總價款2%之懲罰性違約金。
		2.替換人選未並行作業10個工作日。		每工作日計扣3點。
	2.履約人員對履約工作不適任。	1.經本署書面通知逾15日未更換人選。 / 2.本署前項書面通知後，逾30日廠商更換之人選仍無適當者。	未依規定辦理。	每日計扣3點。
		3.替換人選未並行作業5個工作日。	未依規定辦理。	每工作日計扣3點。
十、軟體品質	送交本署複核之程式功能 / (包含本專案原訂規格及系統需求修改說明單所要求之增修規格) 。	未符合本署需求規格。	1.功能項目在10項以上時，未符項目佔需求項目○(10)%以上。	計扣1點，每逾10%再加扣1點。
			2.功能項目未達10項時，有未符項目逾1項時。	每逾1項計扣1點，最高5點。
		經本署複測不合格，要求改善後，再送複核。	1.功能項目在10項以上時，有未符項目者。	扣2點，每逾5%再加扣2點。
			2.功能項目未達10項時，有未符項目。	每項計扣2點。

（二）本署應以電子郵件或書面通知廠商計罰項目及點數。
（三）懲罰性違約金與逾期違約金應分開計罰。
（四）懲罰性違約金以契約總價金20%為上限，達上限者，本署得終止或解除契約。
（五）若非因天災或事變等不可抗力或不可歸責於廠商之事由，應由廠商陳述具體理由，經本署同意後，始可免罰。
（六）因本專案所提供軟、硬體設備之安全漏洞或設計瑕疵、廠商參與本專案人員之有意或過失，導致第三方對本署提出訴訟時（如個人資料外洩），廠商應無條件協助本署進行訴訟及證明本署無故意或過失，如訴訟判決須對第三方負賠償之責時，一切賠償概由廠商負責。
（七）其他未規範事項，依契約相關罰則辦理。
## 3.6交付產品清單、規格及份數
### 3.6.1 應用軟體部分
（一） 專案管理計畫書
（二） 系統設計規格書
（三） 程式設計規格書
（四） 系統使用者操作手冊、系統管理手冊
（五） 應用系統原始程式碼及目的碼暨安裝程式光碟片
（六） 資安檢測報告書
（七） 系統測試報告書
（八） 業務檢查報告書
### 3.6.2 規格及份數
本專案所要求交付之各項文件，經審核通過後於專案驗收時交付書面文件乙式2份，電子媒體檔乙式2份。
（一）書面文件
１、除A3尺寸之必要圖說外，應以A4之紙張直式橫書、雙面列印製作。
２、應加目錄、頁碼、封面並於左側裝訂成冊，封面以120磅（含）以上之厚紙製作為原則，並標示本案及文件名稱、製作日期，本署得要求於文件側面(書背)標示本案及文件名稱。
３、內容應以正體中文表示，外文資料請譯為正體中文並以原文加註，但一般通用「術語」仍得以原文呈現。
（二）文件電子媒體檔
１、採用1次寫入方式錄製於品質良好之光碟片中，檔案應以ODF(Open Document Format)或docx檔案格式編輯製作，如有不同檔案製作格式，應經本署同意。
２、紙本文件得以pdf格式交付。
３、檔案儲存應按種類及版本清楚分類。
４、於光碟片印刷面使用圓標貼紙或直接列印方式標註本專案案名、文件名稱、版本、廠商名稱及製作日期。
智慧財產權之歸屬
（一）專為本案開發之軟體及文件，以本署為著作人，並由本署取得本標案所開發之應用軟體及文件全部之著作財產權，廠商應配合本署簽署「資料使用及軟體交付協議書」(附件9-8);另廠商在本契約使用之專利品或專利性履約方法，其有關之專利及著作權益，本署取得永久無償使用權利。
（二）本專案所開發之各項軟體中，程式來源不得為來自大陸或港澳地區；另若有部分程式碼、目的碼或元件（Component）版權非屬廠商所有，廠商應保證絕無抄襲或侵害任何第三人之著作物或智慧財產權情事，或提供授權證明文件證明軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），並提供手冊、磁片或光碟片（若為shareware共享軟體不在此限，惟仍應取得使用授權），廠商應一併提交原廠不限人版（Unlimited）的軟體使用權及永久授權證明文件，本署有權針對該軟體自行增修功能並新增安裝使用數量，且無須再行支付任何版權費用。
（三）廠商如有隱瞞事實或使用未經合法授權之軟體或識別標誌、圖檔、背景音樂等之行為，致使本署遭致任何損失或聲譽之損害時，廠商應負一切損失與責任，並放棄法律之先訴抗辯權，且有協助本署訴訟之義務。
（四）本署由參與教育訓練及經廠商提供所獲得之經驗、文件等可自行運用，開發各項新增功能及服務項目，毋須經由廠商同意。

測試、驗收事項與權責
（一）廠商應用軟體建置完成後，應書面通知本署測試並提供本署詳細之操作手冊及原始程式，廠商應協助本署依據操作手冊進行測試。
（二）廠商完成本案標的物安裝建置後，應依本案所定之功能、效能、規範及測試計畫所定之測試方法及環境，備妥相關測試結果數據交本署辦理測試，俟本署測試合格後再行通知廠商辦理驗收相關事宜。
（三）其餘驗收之程序及權責，請依契約相關規範辦理。
企劃書製作規定
廠商之企劃書為評審依據之一，本章目的即在規定廠商製作企劃書之相關事宜，以確保所提之建議事項均可被充分瞭解。
## 6.1企劃書大綱
廠商請依以下章節撰寫企劃書，並依「評審委員評審評分表」(如附件9-3)項目編製「評審項目與企劃書頁次對照表」(如附件9-2)置於企劃書之封面次頁。

目　　錄
(詳列企劃書之綱要、附件及頁次)

第一章 概述
1.1 緣起
1.2 目的
第二章 專案說明
2.1 專案名稱
2.2 專案目標
2.3 專案範圍
2.4 專案時程
2.5 專案費用
第三章 技術建議
3.1 系統需求及解決方法概述
3.1.1 系統功能需求
3.1.2 系統技術需求
3.1.3 系統環境需求
3.1.4 系統操作需求
3.1.5 系統支援軟體需求
3.1.6 系統通訊需求
3.2 方法、技術及工具
3.2.1 開發方法與關鍵技術
3.2.2 應用軟體開發工具
3.2.3 應用軟體測試工具與方法
3.2.4 資料庫系統
(－說明使用之資料庫系統為何？有何優缺點？)
3.2.5 安全控管
3.2.5.1 回復處理方法
3.2.5.2 資料備援方式
3.2.5.3 系統及資料庫存取安全控制及加密能力
3.2.5.4 資安防護能力(請檢附附件9-9說明各項系統防護評量
        之規劃作法、附件9-12相關資安管理作業自我評估表)
3.3 架構設計
3.3.1 系統架構
3.3.2 系統架構可行性
3.3.3 能否符合業務的特性
3.3.4 系統的架構是否具彈性及擴充性
3.4 系統特性
3.5 預期效益
第四章 管理建議
4.1 專案時程
4.1.1 工作項目劃分
4.1.2 工作時程與重要查核點
4.1.3 交付項目與日期
4.2 專案規劃(包括專案管理、建構管理及品質保證)
4.3 專案人員及經歷
4.4 需求異動管理
4.5 保固及軟體派送方式
4.6 教育訓練
4.7 技術移轉計畫及服務水準協定
第五章 商業條款及風險評估
5.1 廠商績效及履約能力
5.1.1 公司資源及支援能力
5.1.2 公司整體說明、財務及商譽
(包括公司最近三年軟體開發平均營業額)
5.1.3 相關專案經驗或實績
(說明履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守。履約紀錄應列舉最近三年內曾經承接相關專案名稱，其經驗及績效應提出相關專案之說明，並須檢附足供佐證之資料(如契約影本)) 。
5.1.4 政府專案經驗
廠商參與政府較大型電腦化專案經驗，請詳細列出專案名稱；合約金額；專案類型如規劃或開發；諮詢對象及聯絡電話。
5.1.5 履約品質（效率、勞僱關係）
廠商承攬相關專案時，如期履約之效率、履約成本控制紀錄、履約問題處理、流程及速度；雇主或經營管理階層與勞工間運作符合勞動相關法令程度、勞資和諧程度等。
5.1.6 買方反應（提具證明文件尤佳）
廠商承攬相關專案時，買方就廠商履約事項或交付項目提出優、劣之評價及重要意見反應等。
5.2 風險管理
說明因故無法準時完成各期程事項時，廠商應有的作為。
第六章 廠商企業社會責任(CSR)指標
6.1 為員工加薪
(說明近一年內曾替員工普遍性加薪事項，以及於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資至少超過機關刊登招標公告日之勞動部公告最低工資1.1倍以上。)
6.2 提供員工「工作與生活平衡」措施
(說明員工之相關「工作與生活平衡」措施項目。)
6.3 辦理綠色採購
(說明廠商採購綠色產品於環境部「民間企業及團體綠色採購申報平臺」完成申報綠色採購情形。)
第七章 專案成本建議
7.1 成本分析
(預估費用，按人事費、業務費、旅運費、軟硬體及推廣建置費用詳細說明。)
7.2 變更需求
(說明專案發生需求變更時，對專案預估費用所需作之因應修正。)
第八章 維護成本建議
8.1 成本分析
(預估費用，按人事費、業務費、旅運費及軟硬體費用詳細說明。)
8.2 變更需求
(說明發生需求變更時，所應採取之解決程序及對預估費用所需作之因應修正。)
第九章 附錄
專案工作人員資歷證明文件（公司扣繳憑單及相關工作證明文件或由廠商出具切結書）。

## 6.2企劃書製作規則
### 6.2.1一般規則
（一）廠商於製作企劃書時，其製作格式應遵循下列規則：
１、須以正體中文撰寫，且內容必須涵蓋本企劃書徵求說明書「企劃書大綱」所列項目。
２、專有名詞可翻譯成正體中文並加註原文，佐證資料可為英文。
（二）裝訂及交付
廠商之「企劃書」，其裝訂及交付規定如下所述：
１、裝訂
（１）「企劃書」封面及內頁均使用A4尺寸紙張直式製作及裝訂於左方，並以電腦印表機橫書方式繕打。
（２）封面註明廠商名稱、本專案名稱及企劃書提交日期。
（３）企劃書一式8份。
２、一般規定
（１）廠商提交之「企劃書」所有權歸本署所有，但在決標前，本署對廠商之「企劃書」負有保密責任。
（２）本署不負擔廠商因準備「企劃書」所發生（衍生）之任何費用。
### 6.2.2技術建議規則
（一）簡介
廠商「企劃書」中的第三章「技術建議」應按照本節之規定製作。
（二）技術需求
１、系統發展原則
本系統各個子系統發展過程及其間的整合除須有正規之方法論作為基礎，尚須考量未來整體的維護性及擴充性。
２、系統需求及解決方案
關於系統需求請參見本企劃書徵求說明書3.2~3.4各項需求。其中有關各項需求及解決方案撰寫重點如下：
（１）系統功能需求，須說明各功能之處理方式。
（２）系統技術需求，須說明文件製作、開發工具與應用系統設計、軟體開發方式、未來發展規劃、解決方案之需求、品質水準與測試之需求、安全管控之需求等。
（３）系統環境需求，須說明硬體設備符合環境需求。
（４）系統操作需求，須以簡單畫面大略說明操作方式，及如何提供訊息提示。
（５）系統支援軟體需求，須說明系統在運作及日後維護時所需之軟體需求。
（６）系統通訊需求，須說明系統內、外部介面間資料傳輸之方式。
（三）技術建議
廠商所提出的「企劃書」，第三章內須具備以下內容：
（１）系統需求及解決方案概述
（２）方法、技術及工具
（３）架構設計
（４）系統特性
（５）使用廠商規劃之技術預期效益
### 6.2.3管理建議規則
（一）簡介
廠商「企劃書」中的第四章「管理建議」應按照本節之規定製作。
（二）管理需求
管理性需求包括以下各項：
１、專案時程：依3.5.1描述各項工作完成時間並詳述工作項目劃分、時程與重要查核點。
２、專案規劃
（１）專案管理
專案管理應確定下列事情：
Ａ、須確立並建立專案組織及成員之職掌，以進行工作之分派。
Ｂ、須確立並建立各項軟體工程過程，以管理軟體之發展。
Ｃ、須建構系統發展及運作測試環境。
Ｄ、須控制軟體發展過程之進度，亦即專案軟體發展之每一階段應予具體方式表達其預定進度，可用甘特圖或計畫評核術等方式表達。
（２）建構管理
須掌握專案發展中每一交付產品（包括文件產品、程式碼產品、系統軟、硬體）的現況紀錄，並於後續修改時，仍能有效控制其變動程序及版次，確保所交付產品之間整體的一致性。
（３）品質保證
Ａ、本專案之廠商應有品質保證人員參與，確實以逐一檢核程式之方式，查驗各開發階段的工作項目產品，提出與品質保證有關之各項建議，並在審查及交付驗收時，交付品質保證人員查核過程之文件及簽署。
Ｂ、須成立獨立軟體驗證與確認小組，由實際參與系統發展以外的人員或單位組成。
３、專案人員及經歷需求
依3.5.3描述專案組織成員與經歷。
４、需求異動管理
依3.5.4描述需求異動管理，並以何軟體或輔助工具管控。
5、保固及軟體派送方式
（１）專案開發完成後，廠商應依契約提供免費保固服務。
（２）專案於保固期間內所須提供之保固服務範圍應包括3.5.5「保固需求」，請廠商描述具體之作法。
（３）軟體更新時，新版本之軟體派送方式為何。
6、教育訓練
7、技術移轉計畫及服務水準協定
### 6.2.4商業條款及風險評估建議規則
（一）簡介
廠商「企劃書」中的第五章「商業條款及風險評估」應按照本節之規定製作。
（二）商業條款及風險評估需求
商業條款及風險評估需求包括以下各項：
１、廠商績效與履約能力
（１）公司資源及支援能力
（２）公司整體說明、財務及商譽
（３）相關專案經驗或實績
（４）政府專案經驗（請提具證明文件）
（５）履約品質（效率、勞僱關係）
（６）買方反應（提具證明文件尤佳）
２、風險管理
說明因故無法準時完成各期程事項時，廠商應有的作為。
### 6.2.5廠商企業社會責任(CSR)指標
（一）簡介
廠商「建議書」中的第七章「廠商企業社會責任(CSR)指標」應按照本節之規定製作。
（二）廠商企業社會責任(CSR)指標需求
廠商企業社會責任(CSR)指標需求包括以下各項：
１、為員工加薪
（１）近一年內曾替員工普遍性加薪
普遍性加薪，係指事業單位80%以上員工獲得加薪。惟配合勞動部公告之最低基本工資依法調升者非屬加薪。
可提供加薪公文或公告、團體協約、勞資會議紀錄、工資清冊等，足以證明事業單位內勞工加薪等文件佐證，但調整勞保投保薪資資料非屬證明文件。
（２）於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資至少超過機關刊登招標公告日之勞動部公告最低工資1.1倍以上。
給與全職從事本採購案之員工薪資，為勞動基準法第2條第3款所稱「工資」(指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之)，但不含加班費。
可提供投標文件內載有後續履約期間全職從事本採購案員工之薪資文件或資料。
２、提供員工「工作與生活平衡」措施
相關措施項目如：友善家庭措施(如育嬰假或侍親假)、友善性別(含多元性別)、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施（如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等）。
可提供勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件佐證。
３、辦理綠色採購
說明採購綠色產品於環境部「民間企業及團體綠色採購申報平臺」完成申報綠色採購。
可提供最近一年度於環境部「民間企業及團體綠色採購申報平臺」下載之「綠色採購金額證明文件」佐證。
### 6.2.6專案成本建議規則
（一）簡介
廠商所提出的「企劃書」中第七章專案成本建議應按照本節之規定製作。
（二）成本分析
本專案之成本需求包括以下各項，廠商須於「企劃書」內說明：
１、預估費用
預估費用，按人事費、業務費、旅運費、軟硬體及推廣建置費用詳細說明。根據工作項目劃分詳細列出預估費用之細則及總額，內容可包括：
（１）軟體開發人事預估費用
A、依人事費用估算
詳列專案人員依職別、人數、參與時間及薪資，以作為審查時之參考。(下表僅為示例，請就實際參與專案人員詳列)
人員類別	計費標準	人月	費用預估
專案經理
系統分析師
程式設計師
小計（含稅）：新臺幣 元

B、依子系統費用估算
詳列專案子系統、費用，以作為審查時之參考。
子系統類別	費用預估
偵查不公開檢討會議登打
彙整統計
查詢案件內容
定期將數據反饋給檢察機關外網
系統管理及資料庫建置
小計（含稅）：新臺幣 元

（２）系統軟體預估費用
根據系統運作所需之軟體，明列其廠牌、名稱、規格、功能及數量，並預估其所需之費用。
（３）其他預估費用
包括業務費及旅運費之預估。
（４）費用總計
廠商須將上列費用加總總計，並以大寫方式書寫。
費用名稱	費用預估
軟體開發人事預估費用
系統軟體預估費用
其他預估費用	集中視訊方式
總計（含稅大寫）：新臺幣 元

２、變更需求
若本專案之需求變更時，需求變更對專案費用所造成之影響，由廠商詳列變更的費用或期程，送交本署審查後另案處理。
## 6.3企劃書附錄
視本專案之規模及性質，詳述廠商須提供之廠商基本資料與經驗能力說明、品質保證能力說明(如品保制度方法、ISO 9000或CMMI認證等)、解決方案規劃、建置計畫、專案組織人力說明(包括計畫主持人與主要工作人員之學經歷、實務經驗、技術認證等)、專案管理計畫、交付項目說明、測試驗收計畫、訓練計畫、費用預估….等內容及須檢附之相關證明文件。
評審方式
投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提企劃書由本機關成立評審小組，依招標文件規定辦理評審。
(2)廠商應按指定之時間及地點到場，每一廠商參與評審會議人數最多以5人為限，如未到場或未準時到場者，仍逕行審查，並視同放棄簡報及詢答權利。
(3)廠商依順序逐一（簡報順序同證件封開啟順序，其餘廠商退場）就所提企劃書內容對採購評審委員會進行15分鐘簡報，簡報應由案內團隊成員擔任，並接受採購評審委員會有關問題之詢問，詢問時間不計，採統問統答方式進行，廠商回答時間以10分鐘為原則，主持人得視需要延長之。
(4) 本案由採購評審委員就廠商資料、評審項目、簡報及現場詢答逐項討論後，依「評審委員評審評分表」對廠商所提建議書及價格予以評分並排定序位。採購評審委員得要求廠商提出證明文件或佐證文件，本案採購評審委員得逕行依其企劃書內容及價格予以評審並排定序位。
(5)符合需要廠商評定方式：序位法。
A.本案之評審總配分為100分，個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達70分者不得列為議價對象。若所有廠商平均總評分均未達70分時，則符合需要廠商從缺並廢標。平均總評分達70分（含）以上之序位合計值最低廠商為第1名 ，且經出席評審委員過半數之決定者為符合需要廠商。平均總評分在70分（含）以上之第2名以後廠商，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為符合需要廠商。
B.各評審委員列為符合需要廠商之各項配分得分加總辦理序位評比，應就個別廠商之各評審項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。
C.累加出席之評審委員所給予同一符合需要廠商之序位得其合計，就各符合需要廠商合計由低至高分別給予1、2、3……之優勝序位，符合需要廠商為1家者，以議價方式辦理；符合需要廠商在2家以上者，依優勝序位以依序議價方式辦理，若有2家（含）以上符合需要廠商之優勝序位相同時，擇配分最高之評選項目之得分合計值較高者，優先議價；如配分最高之評選項目有兩項以上者，以該等項目得分合計值較高者，優先議價；得分仍相同者，就該等廠商再進行綜合評選一次，序位合計值最低者，優先議價；其再次相同者，抽籤決定之。
(6)廠商所提企劃書內容如有彼此抄襲或相互雷同情事，本案採購評審委員會得將其規格評審均不予通過（視同未合格）。
(7)採購評審委員會之評審結果，簽報本署首長或其授權人員核定後，通知廠商優勝序位結果，廠商依優勝序位取得議價之權利，並由本署通知符合需要廠商辦理議價事宜。
 (8)補充說明及規定：
A.投標文件澄清：投標文件如有需廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。
B.本署不採行協商措施。
C.本案於主管機關指定之資訊網站公開評審委員名單（網址：https：//web.pcc.gov.tw）
參考文件
本案相關資料依循資通安全管理法及法務部及所屬機關資訊安全政策相關規定辦理。

附件
## 附件9-1：保密切結書
## 附件9-2：評審項目與企劃書頁次對照表
## 附件9-3：評審委員評審評分表
## 附件9-4：評審委員評審總表
## 附件9-5：系統需求修改說明單
## 附件9-6：業務檢查報告大綱(範本)及業務檢查報告查核表
## 附件9-7：資料返還、銷毀及刪除切結書
## 附件9-8：資料使用及軟體交付協議書
## 附件9-9：資通系統防護基準規劃
## 附件9-10：資通系統防護基準查檢表（技術面）
## 附件9-11：應用系統使用公鑰憑證處理之安全檢查表
## 附件9-12：相關資安管理作業自我評估表
附件9-1：保密切結書
(機關名稱)保 密 切 結 書

立切結書人(請填寫姓名)等，受(請填寫公司或機關名稱)委派至臺灣高等檢察署處理檢察機關業務資料通報系統—違反偵查不公開資料建置案相關業務，謹聲明恪遵本署下列工作規定，對工作中所持有、知悉之機密或敏感性業務資料、檔案，均保證善盡保密義務與責任，非經本署權責人員之書面核准，不得擷取、持有、複製、傳遞或以任何方式提供給無業務關係之第三人，如有違反願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任，絶無異議。
1. 未經申請核准，不得私自將本署之資訊設備、媒體檔案及公務文書攜出。
2. 未經申請核准，不得任意將攜入之資訊設備連接本署網路或其他資訊設備。如經核准，須提出連接設備病毒資安檢測證明並經本署業務相關人員檢視無誤，同時禁止該設備使用任何網通功能進行對外連線。
3. 廠商駐點服務及專責維護人員原則應使用本署配發之個人電腦與週邊設備。若因業務需要使用本署電子郵件、目錄服務，應經本署業務相關人員之確認並代為申請核准。
4. 立切結書人不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。
5. 本署得定期或不定期派員檢查或稽核立切結書人是否符合上列工作規定。
6. 本保密切結書不因立切結書人離職而失效。
7. 立切結書人因違反本保密切結書應盡之保密義務與責任致生之一切損害，委派立切結書人之公司或機關(構)應負連帶賠償責任。
立切結書人：
    姓 名 　　國民身分證統一編號　　 　簽 章

立切結書人委派公司或機關(構)：
 　　　名　　稱 　　　 代表人姓名 　 簽章/用印

填表說明：
1. 委外廠商駐點服務人員、專責維護人員，或在本署停留時間超過三天以上之突發性維護增援、臨時性系統測試或教育訓練人員（以授課時需連結本署內部網路者為限）及經常至法務部及所屬機關資訊單位洽公之業務人員，均應簽署保密切結書。
2. 上述欄位填寫時除簽章欄外，請一律以正楷書填寫，另立切結書人簽章欄位，請一律簽名或蓋章，有關公司或機關(構)簽章/用印欄位，請一律加蓋公司或機關(構)大小章。
3. 本保密切結書簽署人已清楚瞭解本署蒐集、處理或利用簽署人所提供之各項個人資料之目的及用途；個人資料蒐集之特定目的存續期間為自契約生效日起至契約期滿、解除或終止後6個月。

中 華 民 國 　　　　　　年 　　　　　　 月 　　　　　　　日

附件9-2：評審項目與企劃書頁次對照表

 檢察機關業務資料通報系統-違反偵查不公開資料建置案
評審項目與企劃書頁次對照表
評審項目	配分	評審重點	應提證明文件（）	廠商說明	建議書頁次	備註
技術	35	●使用之技術、方法及工具 / ●對系統整體軟、硬體架構之規劃或建議 / ●整體資安策略之建議及作法 / ●應用系統與資料庫備援及回復能力 / ●資料交換與資料移轉規劃 / ●本案軟硬體及資安支援能力及人力 / ●未來系統回應速度之預估、承諾及檢驗方式 / ●對本案瞭解程度及建議 / ●廠商規劃之預期效益及未來發展	
管理	25	●專案管理時程之合理性與完整性 / ●專案管理組織 / ●系統建構管理 / ●系統品質保證 / ●投入本案人員人數、專業素養、技術能力（包括原廠技術認證等證照）及資歷（含備援人力） / ●需求異動管理 / ●新舊系統移轉計畫 / ●保固與軟硬體維護及軟體派送方式 / ●教育訓練方式 / ●服務水準 / ●硬體庫存（供應來源、調度能力）	
廠商績效及履約能力	15	●組織型態及員工人數 / ●最近3年軟體開發平均營業額 / ●履約紀錄、類似系統建置（維護）經驗 / ●政府專案經驗 / ●履約品質（效率、勞僱關係） / ●買方反應（提具證明文件尤佳）	 / 
廠商企業社會責任(CSR)指標	5	●為員工加薪 / ●提供員工「工作與生活平衡」措施 / ●辦理綠色採購	 /  / 
價格	20	●投標價格組成之正確性 / ●投標價格之合理性 / ●履約成本控制方式 / ●後續維護費取價方式

附件9-3：評審委員評審評分表 (採非固定金額適用)
臺灣高等檢察署
 檢察機關業務資料通報系統-違反偵查不公開資料建置案
評審委員評審評分表
評審委員編號：　　 日期：　年　月　日
評審項目	評 審 重 點	配分	廠商及得分			評審意見 / （優點、缺點）

技術	●使用之技術、方法及工具 / ●對系統整體軟、硬體架構之規劃或建議 / ●整體資安策略之建議及作法 / ●應用系統與資料庫備援及回復能力 / ●資料交換與資料移轉規劃 / ●本案軟硬體及資安支援能力及人力 / ●未來系統回應速度之預估、承諾及檢驗方式 / ●對本案瞭解程度及建議 / ●廠商規劃之預期效益及未來發展	35
管理	●專案管理時程之合理性與完整性 / ●專案管理組織 / ●系統建構管理 / ●系統品質保證 / ●投入本案人員人數、專業素養、技術能力（包括原廠技術認證等證照）及資歷（含備援人力） / ●需求異動管理 / ●新舊系統移轉計畫 / ●硬體庫存（供應來源、調度能力） / ●保固與軟硬體維護及軟體派送方式 / ●教育訓練方式 / ●服務水準	25
廠商績效及履約能力	●組織型態及員工人數 / ●最近3年軟體開發平均營業額 / ●履約紀錄、類似系統建置（維護）經驗 / ●政府專案經驗 / ●履約品質（效率、勞僱關係） / ●買方反應（提具證明文件尤佳）	15
廠商企業社會責任(CSR)指標	●為員工加薪 / ●提供員工「工作與生活平衡」措施 / ●辦理綠色採購	5
價格	●投標價格組成之正確性 / ●投標價格之合理性 / ●履約成本控制方式 / ●後續維護費取價方式	20
得 分 合 計		100
序 位
備註：本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。

評審委員簽名：

附件9-4：評審委員評審總表

臺灣高等檢察署
評審委員評審總表
　 採購案： 日期： 年 月 日
廠商編號		甲				乙				丙
廠商名稱 / 評審委員
		得分加總		序位		得分加總		序位		得分加總		序位
1
2
3
4
5
6
7
廠商標價		元整				元整				元整
總評分/平均總評分
序位和(序位合計)
序位名次
全部評審委員	姓名
	職業
	出席或缺席
其他記事		1.評審委員是否先就各評審項目及受評廠商資料，經逐項討論後，再予評分： / 2.不同委員評審結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）： / 3.評審結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。

出席評審委員簽名：

附件9-5：系統需求修改說明單

　　　 系統需求修改說明單
提案單位：　　 提案日期：　 子系統名稱：　　 1
編號：
(資訊室填寫)

提案人員:　　　　 聯絡電話/E-mail：
提案單位科(組)長：　　　　 單位主管：
（提案人員填寫） / 修 改 項 目 說 明	程式名稱：
	備註：請務必填寫清楚，最好附上畫面。
	參考文件：
（系統負責單位填寫） / 修 改 影 響 評 估	問題類型:□操作面（以電話輔導提案人操作方式並經提案人確認） / □系統面(會同廠商研商並評估) 優先等級:□緊急 □急 □一般 / □業務面（會簽業務主管單位） / 說明:
	收件日期: / / 預定完成日期: / /
	承辦人員: 科(組)長： 單位主管:
（系統負責單位或承包廠商填寫） / 修 改 完 成 說 明	□修改程式代號: / □有配合增修資料庫欄位,欄位名稱: / □有配合修改模組或功能元件,名稱: / □其他
	收件日期: / / 完成日期: / /
	承辦人員: 科(組)長： 單位主管:
系統負責單位測試	測試日期： / / 測試人員: / 測試結果：□合格 □不合格,原因（ ） / 方 案：□請提案單位測試後,置入正式主機,通知提案單位日期： / / / □直接置入正式主機
提案人測試	測試日期： / / 測試人員: / 測試結果：□合格 / □不合格,原因（ ） / ※測試完成並填妥測試結果後，請將本單送回資訊室。

附件9-6：業務檢查報告大綱(範本) 及業務檢查報告查核表業務檢查報告大綱(範本)及業務檢查報告查核表

業務檢查報告大綱(範本)
封面：
{專案名稱}業務檢查報告書
製作人員：(專案經理)
製作日期：

一、查核要點概述
附--業務檢查報告查核表
二、後續改善作為說明
三、上期改善作為辦理情形
四、意見及建議

業務檢查報告查核表
專案名稱：
廠商名稱：
查核人員：　　　　　　　　　　　(專案小組之職稱)
受檢人員：　　　　　　　　　　　(專案小組之職稱)
查核日期：　　　　　年　　　月　　　日
項次	查核項目	查核具體內容	佐證文件	備註
1	作業進度是否符合專案時程? / (應附佐證文件)	查核內容說明，並附佐證文件		(如不符，撰寫改善作為如說明?)
2	程式測試之檢核： / 檢核期間內提交本署辦理程式增修之次數及日期? / 每次程式增修是否執行單元測試？ / 整合測試使用資料量為何? / 專案經理是否復測？正確率為何? / 每次程式增修是否使用工具進行白箱及黑箱資安、壓力檢測？(請分別載明檢測日期、檢測工具、檢測人員及檢測結果) / 每次程式增修是否進行人工檢測？(請分別載明檢測日期、檢測人員及檢測結果) / 廠商程式版本控制方式及版本控制人員?
3	資料保密之檢核： / 本案相關人員皆已簽署保密切結書(人員更換或新增人力) / 測試資料庫存取管控及檢核情形 / 測試資料產生之表報管理及銷毀情形/日期/數量/負責人 / 是否發生資料外洩情事？積極補救措施？ / 本案相關業務資料保管 / 是否了解本署資安基本認知 / 專案人員更替時，保有資料移交辦理情形 / （若專案涵蓋個人資料之委託蒐集、處理及利用，則再檢核下列項目） / 是否配置適當管理人力及資源並能夠清楚界定個人資料之範圍與委託服務重點事項 / 為預防個人資料發生外洩，採行何種措施辦理事故之預防、通報及應變機制 / 本專案個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序、資料安全管理及人員管理為何 / 為遂行專案如何辦理個人資料使用紀錄、軌跡資料及證據保存 / 對專案有複委託者，是否經本署同意，並將約定之受託者通知本署 / 廠商或其受僱人違反個人資料保護法或其相關法規命令時，有無向本署辦理通知事項並採行適當之補救措施 / 契約關係終止或解除時，是否依照需求將個人資料載體返還本署，及確實將持有之個人資料進行刪除，包含所有之備份檔案，且留有刪除之紀錄並送本署存查
4	開發環境檢核： / 使用之設備是否有適當的防護機制，並正確啟用？ (如防毒軟體、設定螢幕保護、密碼保護) / 是否於專案上應用未授權方軟體情事？

查核人員簽章：　　　　 　　資通安全專責人員簽章：

專案經理簽章：
資料返還、銷毀及刪除切結書
附件9-7
附件9-7：資料返還、銷毀及刪除切結書
立切結書人(請填寫公司或機關（構）名稱)等，承作臺灣高等檢察署檢察機關業務資料通報系統─違反偵查不公開資料（下稱本專案）相關業務，業已於(請填寫契約終止、解除或期滿日期)完成所有工作，除經由臺灣高等檢察署同意保留之資料外，立切結書人已確實監督並遵守下列切結事項，爾後倘有與本專案相關之資料外流或經發覺立切結書人有違反本切結情事，立切結書人願保證協助配合調查並承擔相關之民、刑事責任。
切結事項：
下列為經臺灣高等檢察署同意保留資料清冊(包含書面及電子檔案)：

1. 立切結書人業已確實監督本專案進行期間之調離職人員，除職務延續之交接外，於調離職前，已完成本專案直接或間接蒐集、處理及利用資料之返還、銷毀及刪除。
2. 立切結書人已確實監督相關參與本專案人員，自立切結書之日起，完成本專案直接或間接蒐集、處理及利用資料之返還、銷毀及刪除。
3. 立切結書人已確實遵守本專案直接或間接蒐集、處理及利用資料之返還、銷毀及刪除，並保證自立切結書之日起，停止後續資料的蒐集、處理及利用。
4. 一併檢附立切結書人留存個人資料返還、銷毀或刪除之紀錄（含方法、時間、地點、證明方式等）。

特立本切結書為證。
立切結書人：
 　　　名　　稱 　　　 代表人姓名 　 簽章/用印

中 華 民 國 　　　　　　年 　　　　　　 月 　　　　　日
說明：
1. 本切結書所稱「資料」，包含書面文件及電子檔案。
2. 上述欄位填寫時除簽章欄外，請一律以正楷書填寫，另立切結書人簽章/用印欄位，請一律加蓋公司或機關(構)大小章。
 附件9-8：資料使用及軟體交付協議書
附件9-8
附件9-8 資料使用及軟體交付協議書
資料使用及軟體交付協議書
立約人：臺灣高等檢察署 （以下簡稱甲方）
　　　　(請填寫公司或機關名稱)（以下簡稱乙方）
乙方執行檢察機關業務資料通報系統—違反偵查不公開資料建置案（以下簡稱本案）各該工作項目/交付項目所蒐集、處理之資料（包含原始資料）（以下簡稱研究資料）及所開發之軟體，基於促進公共利益、回饋社會等考量，雙方同意訂立本協議書，依下列各條約定運用：

第一條：締約目的─執行資料之使用可能
本協議書係基於(請填寫採購案件名稱)案專案契約書（以下簡稱主契約）第(十六)條等相關權利歸屬約定進一步協商，甲方得基於本協議書之約定，請求乙方交付並使用本案研究資料。

第二條：資料之範圍
甲方基於促進資料高度流通及廣泛利用等公益目的，得請求乙方交付本案研究資料，並予使用。但下列資料不在此限：
（一）依個人資料保護法、政府資訊公開法或其他特定法規不得提供使用者。
（二）雙方協議限定其使用之時間、主體、範圍、應用領域者，或由乙方自行管理運用者。

第三條：資料使用容許性
乙方所供甲方使用之第二條研究資料，倘涉及其研究成果之著作權法、專利法等相關智慧財產法之權利，視為乙方同意甲方使用，並同意甲方得再授權第三人使用。

乙方應確保其所供甲方使用之第二條研究資料，不涉他人之智慧財產權，若有涉則須註明出處、相關授權約定。

第四條：資料轉讓之相同約定要求
乙方如將本案研發成果讓與或專屬授權予第三人時，亦應促使該第三人與甲方訂立如同本協議書之資料使用協議，以保甲方仍得(無)償使用本案研究資料。

第五條：軟體交付原則
工作項目/交付項目若涉及軟體開發，除主契約另有明文約定外，乙方應依甲方需求及指定方式，交付完整軟體執行檔、原始碼(Source Code)、環境安裝程式等，以及系統測試報告、資訊安全測試報告、管理者操作手冊等相關文件。
甲方得要求乙方協助查核原始碼完整性。
採用開放原始碼進行軟體開發者，甲乙雙方應查察其授權條件及契約內容，以符合相關法規及授權條件。

第六條：違約效果
甲方使用第二條第二款雙方約定限定使用之研究資料，未經乙方同意即轉予第三人或授權第三人使用，乙方得向甲方請求賠償轉予、授權之對價總額或請求相當之損害賠償。
乙方將本案研發成果讓與或專屬授權第三人，未敦促第三人與甲方訂有如同本協議書之約定，致甲方無法使用第二條研究資料者，甲方得向乙方請求損害賠償。
乙方提供甲方使用之第二條研究資料涉及他人之智慧財產權，且未註明出處、相關授權約定，致甲方使用或授權他人使用前開資料侵害他人智慧財產權者，甲方得向乙方請求相當之損害賠償。

第七條：準據法及管轄法院
本協議書之解釋、效力及其他有關之未盡事宜，應依中華民國之法律；雙方同意因本協議所生之爭議之準據法為中華民國之法律，並以甲方所在之地方法院為第一審管轄法院。

第八條：聯合申請條款
如本案為兩家以上單位共同執行者，則本協議書之權利、義務係由本案主導單位主張或履行。

立協議書人：

甲 方：臺灣高等檢察署
簽約代表人：張斗輝
統一編號：03733400
地 址：臺北市中正區重慶南路1段124號

乙 方：
代 表 人：
統一編號：
地 址：

中華民國 年 月 日

附件9-9：資通系統防護基準規劃
附件9-9資通系統防護基準規劃
1.系統環境資訊
系統名稱
系統等級	□高 □中 □普

2.系統防護評量

控制措施	安全需求項目	說明	適用防護分級			規劃作法
			普	中	高
存取控制	1.帳號管理	建立帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟用、停用及刪除之程序。	V	V	V
		已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。		V	V
		資通系統閒置帳號應禁用。		V	V
		逾越機關所許可之閒置時間或可使用期限時，系統應自動將使用者登出。			V
		應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。			V
		監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時回報管理者。			V
	2.遠端存取	對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立使用限制、組態需求、連線需求及文件化。	V	V	V
		使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。	V	V	V
		應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。	V	V	V
		應採用加密機制。	V	V	V
事件日誌與可歸責性	3.記錄事件	訂定日誌之記錄時間週期及留存政策，並保留日誌至少六個月。	V	V	V
		確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特定資通系統事件。	V	V	V
		應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。	V	V	V
	4.日誌紀錄內容	資通系統產生之日誌應包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，採用單一日誌機制，確保輸出格式之一致性，並應依資通安全政策及法規要求納入其他相關資訊。	V	V	V
	5.日誌儲存容量	依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。	V	V	V
	6.日誌處理失效之回應	資通系統於日誌處理失效時，應採適當之行動。	V	V	V
		機關規定需要即時通報之日誌處理失效事件發生時，資通系統應於機關規定之時效內，對特定人員提出警告。			V
	7.時戳及校時	資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。	V	V	V
		系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。		V	V
	8.日誌資訊之保護	對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。	V	V	V
		應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。		V	V
		三、定期備份日誌至原系統外之其他實體系統。			V
識別與鑑別	9.內部使用者之識別與鑑別	資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。	V	V	V
		對資通系統之存取採取多重認證技術。			V
	10.身分驗證管理	使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。	V	V	V
		身分驗證相關資訊不以明文傳輸。	V	V	V
		具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機關自建之失敗驗證機制。	V	V	V
		使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限制。 (本點所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。)	V	V	V
		密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。 (本點所定措施，對非內部使用 者，可依機關自行規範辦理。)	V	V	V
		身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。		V	V
		密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效性符記。		V	V
	11.鑑別資訊回饋	資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。	V	V	V
	12.加密模組鑑別	資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊處理後儲存。		V	V
	13.非內部使用者之識別與鑑別	資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)。	V	V	V
系統與服務獲得	14.系統發展生命週期開發階段	發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。	V	V	V
		系統應具備發生嚴重錯誤時之通知機制。			V
	15.系統發展生命週期部署與維運階段	資通系統不使用預設密碼。	V	V	V
系統與通訊保護	16.傳輸之機密性與完整性	資通系統應採用加密機制，以防止未授權之資訊揭露或偵測資訊之變更。但傳輸過程中有替代之實體保護措施者，不在此限。			V
		使用公開、國際機構驗證且未遭破解之演算法。			V
		支援演算法最大長度金鑰。			V
	17.資料儲存之安全	資通系統重要組態設定檔案及其他具保護需求之資訊應加密或以其他適當方式儲存。			V
系統與資訊完整性	18.軟體及資訊完整性	使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。		V	V
		使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。		V	V

附件9-10：資通系統防護基準查檢表（技術面）
附件9-10資通系統防護基準查檢表（技術面）
1.系統環境資訊
系統名稱
系統等級	□高 □中 □普
作業系統	□Windows，版本:__________ □Mac OS，版本:__________ / □Unix / Linux，版本: __________ □FreeBSD，版本: __________ / □其他，作業系統名稱______________，版本:_________ / 註：請寫出「種類」和「版本號碼」，如 Linux請寫CentOS 6.8、RHEL 6.8、Oracle Linux 6.8或其他，而非只寫Linux 6.8，以利查出明確漏洞資訊。
程式語言	□C/C++，版本:__________ □C#，版本: __________ / □Java，版本:__________ □JavaScript，版本:__________ / □Python，版本:__________ □PHP，版本: __________ / □Visual Basic .NET，版本: __________ / □其他，語言名稱____________，版本:__________ / 註：請填寫詳細版本，如PHP請寫7.3.17或其他，而非PHP 7.0。
Web伺服器	□Apache HTTP Server，版本: ________ / □Apache Tomcat Server，版本: ________ / □Microsoft IIS，版本：________ / □Nginx，版本: ________ / □其他，伺服器名稱________，版本: ________ / □無 / 註：請填寫詳細版本，如Tomcat請寫7.0.65或其他，而非Tomcat 7.0。
資料庫	□DB2，版本: ________ □MySQL，版本: ________ / □Oracle，版本: ________ □PostgreSQL，版本: ________ / □Sqlite，版本: ________ □Microsoft Access，版本: □ / □Microsoft SQL Server，版本: ________ / □其他，資料庫名稱________，版本: ________ / □無 / 註：請填寫詳細版本，如Oracle Database請寫12.1.0.1，而非僅寫12。
網站框架	□Struts，版本:_____________ □Spring，版本:_____________ / □ZK，版本:_____________ □django，版本:_____________ / □.Net Framework，版本: ________ / □.Net Core，版本: ___________ / □其他，網站框架名稱____________，版本: _____________ / □無 / 註：請填寫詳細版本
軟體元件清單	元件名稱	版本(煩請填寫詳細版本)
	(以下可自行新增表格)範例：log4j	2.4
	Bootstrap	3.1
	jQuery	3.3.7
	Ckeditor	3.6.4
	ClosedXML	0.94.2

2.系統防護評量
控制措施	安全需求項目	說明	適用防護分級			規劃作法	查檢結果 / (不符合或不適用，請敘明理由)
			普	中	高
存取控制	1.帳號管理	建立帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟用、停用及刪除之程序。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。		V	V		符合 不符合 / 不適用
		資通系統閒置帳號應禁用。		V	V		符合 不符合 / 不適用
		逾越機關所許可之閒置時間或可使用期限時，系統應自動將使用者登出。			V		符合 不符合 / 不適用
		應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。			V		符合 不符合 / 不適用
		監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時回報管理者。			V		符合 不符合 / 不適用
	2.遠端存取	對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立使用限制、組態需求、連線需求及文件化。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		應採用加密機制。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
事件日誌與可歸責性	3.記錄事件	訂定日誌之記錄時間週期及留存政策，並保留日誌至少六個月。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特定資通系統事件。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
	4.日誌紀錄內容	資通系統產生之日誌應包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，採用單一日誌機制，確保輸出格式之一致性，並應依資通安全政策及法規要求納入其他相關資訊。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
	5.日誌儲存容量	依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
	6.日誌處理失效之回應	資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		機關規定需要即時通報之日誌處理失效事件發生時，資通系統應於機關規定之時效內，對特定人員提出警告。			V		符合 不符合 / 不適用
	7.時戳及校時	資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。		V	V		符合 不符合 / 不適用
	8.日誌資訊之保護	對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。		V	V		符合 不符合 / 不適用
		定期備份日誌至原系統外之其他實體系統。			V		符合 不符合 / 不適用
識別與鑑別	9.內部使用者之識別與鑑別	資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		對資通系統之存取採取多重認證技術。			V		符合 不符合 / 不適用
	10.身分驗證管理	使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		身分驗證相關資訊不以明文傳輸。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機關自建之失敗驗證機制。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限制。 (本點所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。)	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。 (本點所定措施，對非內部使用 者，可依機關自行規範辦理。)	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。		V	V		符合 不符合 / 不適用
		密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效性符記。		V	V		符合 不符合 / 不適用
	11.鑑別資訊回饋	資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
	12.加密模組鑑別	資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊處理後儲存。		V	V		符合 不符合 / 不適用
	13.非內部使用者之識別與鑑別	資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
系統與服務獲得	14.系統發展生命週期開發階段	發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
		系統應具備發生嚴重錯誤時之通知機制。			V		符合 不符合 / 不適用
	15.系統發展生命週期部署與維運階段	資通系統不使用預設密碼。	V	V	V		符合 不符合 / 不適用
系統與通訊保護	16.傳輸之機密性與完整性	資通系統應採用加密機制，以防止未授權之資訊揭露或偵測資訊之變更。但傳輸過程中有替代之實體保護措施者，不在此限。			V		符合 不符合 / 不適用
		使用公開、國際機構驗證且未遭破解之演算法。			V		符合 不符合 / 不適用
		支援演算法最大長度金鑰。			V		符合 不符合 / 不適用
	17.資料儲存之安全	資通系統重要組態設定檔案及其他具保護需求之資訊應加密或以其他適當方式儲存。			V		符合 不符合 / 不適用
系統與資訊完整性	18.軟體及資訊完整性	使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。		V	V		符合 不符合 / 不適用
		使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。		V	V		符合 不符合 / 不適用

應用系統使用公鑰憑證處理之安全檢查表
附件9-11
附件9-11：應用系統使用公鑰憑證處理之安全檢查表
項次	安全檢查項目	檢查結果
1	系統應由安全管道取得Root CA的自簽憑證(Self-Signed Certificate)，並妥善安全保存於系統中	囗通過 / 囗不通過
2	系統應設定所信賴的憑證保證等級，並檢查憑證之憑證政策(Certificate Policies)欄位所記載的Policy OID是否符合憑證保證等級的要求，對於不符保證等級之憑證應拒絕存取(例如正式上線系統應對測試等級的憑證加以拒絕)	囗通過 / 囗不通過
3	系統應檢查CA本身憑證確為Root CA所簽發的憑證 (至少需檢查憑證的Issuer Name (DN)是否與Root CA自簽憑證的Subject Name(DN)相符，並以Root CA自簽憑證所記載的Public Key檢驗CA本身憑證的簽章)	囗通過 / 囗不通過
4	系統應檢查CA本身憑證確實為合法的CA憑證(Basic Constraints欄位標示為CA憑證)，且憑證之金鑰用途(KeyUsage)欄位允許keyCerSign及cRLSign的用途	囗通過 / 囗不通過
5	系統應檢查CA本身憑證是否在效期內(例如檢查系統時間是否仍落在憑證所記載的validity時間範圍內) / 注意：憑證是以世界標準時間(UTC，或稱格林威治時間)來記載Validity時間範圍，因此系統不應拿本地時間(Local Time)直接與憑證Validity時間範圍相比較	囗通過 / 囗不通過
6	系統應檢查CA本身憑證是否已被廢止(例如定期下載Root CA簽發的憑證機構廢止清冊(CARL)檢查憑證廢止狀態)	囗通過 / 囗不通過
7	系統應檢查CARL是否確實是Root CA所簽發(至少需檢查CARL的Issuer Name (DN)是否與Root CA自簽憑證的Subject Name(DN)相符，並以Root CA自簽憑證所記載的Public Key檢驗CARL的簽章)	囗通過 / 囗不通過
8	系統應檢查是否為最新的CARL(當天公布的CARL) / 注意：CARL的更新時間是以世界標準時間來記載，因此系統不應拿本地時間直接與CARL的更新時間相比較	囗通過 / 囗不通過
9	系統應檢查用戶的憑證為合法CA所簽發(至少需檢查用戶憑證的Issuer Name (DN)是否與CA憑證的Subject Name(DN)相符，並以CA憑證所記載的Public Key檢驗用戶憑證的簽章)	囗通過 / 囗不通過
10	系統應檢查用戶憑證金鑰用途(KeyUsage)欄位所記載的金鑰用途符合使用目的(簽章/驗簽，或加密/解密)	囗通過 / 囗不通過
11	系統應檢查用戶的憑證是否在效期內(例如檢查系統時間是否仍落在憑證所記載的validity時間範圍內) / 注意：憑證是以世界標準時間來記載，因此系統不應拿本地時間直接與憑證Validity時間範圍相比較	囗通過 / 囗不通過
12	系統應檢查用戶的憑證是否已被廢止(例如定期下載CA簽發的憑證廢止清冊(CRL)檢查憑證廢止狀態，或透過OCSP來檢查憑證廢止狀態)	囗通過 / 囗不通過
13	系統應檢查CRL是合法CA所簽發(至少需檢查CRL的Issuer Name (DN)是否與CA本身憑證的Subject Name(DN)相符，並以CA本身憑證所記載的Public Key檢驗CRL的簽章)，如果使用OCSP查詢，則本項不適用	囗通過 / 囗不通過 / 囗不適用
14	系統應檢查是否為最新公佈的CRL(當天公布的CRL)，如果使用OCSP查詢，則本項不適用 / 注意：CRL的更新時間是以世界標準時間來記載，因此系統不應拿本地時間直接與CRL的更新時間相比較	囗通過 / 囗不通過 / 囗不適用
15	系統應要求用戶對傳送的訊息加簽電子簽章以驗證用戶身分	囗通過 / 囗不通過
16	系統應具備防止用戶加簽之訊息遭到非法重送(Replay)之功能(例如在加簽訊息中加入Challenge-Response或Nonce機制)	囗通過 / 囗不通過
17	系統傳送用戶隱私資料時應以強度128 bits以上的安全通道進行保護(例如使用SSL安全通道或是對傳送的訊息以數位信封加密)，若系統未涉及傳送用戶隱私資料時，則本項不適用	囗通過 / 囗不通過 / 囗不適用
18	系統應定期校時，以保持系統時間之正確性(例如定期透過NTP自動校時)	囗通過 / 囗不通過
19	系統應檢查用戶的憑證授權狀態是否符合資格，對於未取得授權的憑證應拒絕存取(例如定期下載OAS(Online Authorization Status)平臺簽發的CASL(Certificate Authorized Status List)檢查憑證授權狀態，或透過OASP(Online Authorization Status Protocol)檢查憑證授權狀態)	囗通過 / 囗不通過
20	系統應檢查是否為最新的CASL(當天公布的CASL)，如果使用OASP查詢，則本項不適用 / 注意：CASL的更新時間是以世界標準時間來記載，因此系統不應拿本地時間直接與CASL的更新時間相比較	囗通過 / 囗不通過 / 囗不適用
21	系統應檢查CASL是否確實為OAS所簽發(至少需檢查CASL的Issuer Name (DN)是否與OAS本身憑證的Subject Name(DN)相符，並以OAS本身憑證所記載的Public Key檢驗CAS的簽章)，如果使用OASP查詢，則本項不適用	囗通過 / 囗不通過 / 囗不適用

備註：未來政府若產製下一代新的憑證，應用系統亦應依上列安全檢查項目對下一代新的憑證進行檢查。

附件9-12：相關資安管理作業自我評估表
（廠商名稱）參與（招標機關）辦理（標的名稱）案之
相關資安管理作業自我評估表
日期： 年 月 日
評估項目	辦理情形
1.管理面
1.1辦理本專案受託業務相關程序及環境之資通安全管理措施或通過第三方驗證	□辦理本專案受託業務之相關程序及環境已(將)通過_____認(驗)證並持續有效，驗證公司為_____ / □辦理本專案受託業務之相關程序及環境已具備完善資安管理措施，詳_____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施) / □本專案受託業務之相關程序及環境未導入適當資安管理措施 / 備註：__________
1.2本專案之資安負責人、資安專責主管或其他資安人員之人力配置規劃	□本專案之資安負責人(專案主管)為____ / □本專案之資安人員為____ / □本專案未指派資安負責人、資安專責主管或其他資安人員 / 備註：__________
1.3本專案之資安風險評估，包含可能之資通系統機密性、完整性、可用性風險，及採取之對應控制措施	□本專案受託業務相關程序及環境之資安風險評估結果已(將)載明於____文件，已(將)採取對應之控制措施詳____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施) / □未就本專案進行資安風險評估 / 備註：__________
1.4本專案範圍內之資安事件通報應變程序，包含知悉資安事件發生或有發生之虞之相關通報時效規定、通報方式、資安事件調查、處理及改善流程	□本專案受託業務相關程序及環境之資安事件通報應變程序已(將)載明於_____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施)，知悉資安事件或發現有事件發生之虞時，應於__小時內向甲方等相關利害關係人通報，通報對象包含____ / □未就本專案訂定相關資安事件通報及應變程序 / 備註：__________
1.5由招標公告日起算，過去3年是否發生因管理議題肇因之重大資安事件	□過去3年無發生因管理議題肇因之資安事件 / □是，共__次，事件發生主要根因為____ / 備註：__________
2.技術面
2.1本專案範圍內之資通系統，包含主要履約標的之資通系統及其他執行本專案業務所需使用之業務、行政相關資通系統，辦理安全性檢測	□本專案範圍內之資通系統將規劃執行_____(如源碼掃描、弱點掃描、滲透測試)，檢測項目及本案範圍為：_____ / □未就本專案範圍內之資通系統規劃安全性檢測 / 備註：__________
2.2辦理本專案受託業務環境及設備導入之相關資通安全防護措施	□本專案受託業務之環境及設備已(將)導入(啟用)_____(如防毒軟體、防火牆、電子郵件過濾機制、入侵偵測及防禦機制等)，導入項目及本案範圍為：_____ / □本專案受託業務之環境及設備未導入相關資通安全防護措施 / 備註：__________
2.3本專案範圍內之資通系統及專案資料之存取控制等權限管理機制，如PM、系統管理員、一般使用者帳號之權限分級原則及控管方式	□本專案範圍內之資通系統帳號或使用者權限分成__種等級，相關存取控制、權限管理機制說明如下：____ / □未規劃本專案範圍內之資通系統及專案資料相關存取控制及權限管理機制 / 備註：__________
3.認知訓練面
3.1本專案直接履約相關人員之資安教育訓練	□本專案直接履約相關人員之資安教育訓練包含__小時之資安通識教育訓練，對象包含____；__小時之資安專業教育訓練，對象包含____ / □未規劃相關資安教育訓練 / 備註：__________
3.2本專案團隊人員取得之資通安全專業證照	□本專案具資安證照之團隊成員有：__位 / □本專案團隊人員未具備資通安全專業證照 / 備註：__________